清涧县石咀驿镇片区综合开发工程实施方案

确保石咀驿镇片区综合开发工程顺利实施，特制定本方案。

一、基本概况：

1.项目名称：石咀驿镇片区综合开发工程

2.建设单位：清涧县发展改革和科技局

3.项目负责人：朱怀河

4.建设地点：石咀驿镇康家湾、盆则沟、师家川

二、项目建设规模及内容：

1.包括路基、立插砖路面和排水边沟工程。其中拓宽路基12.116公里，路基宽3.5米;新建砖插路面12.116公里，路面宽3米；砖砌边沟9.54公里；

2.新建蓄水坝1座，坝高2.2米，坝长17.5米。新建蓄水池1座100立方米，抽水设备一套，敷设DN65管道2050米；

3.敷设BLV4*50mm电线200米；

4.新建一级防护石挡墙长94米，高3米；二级防护石挡墙长36米，高3米。

三、工程投资及资金来源

1、工程资金投资：石咀驿镇片区综合开发工程投资768万元，

2、资金来源：财政涉农统筹整合资金768万元

四、建设期限：2020年5月至2020年12月

五、预期效益：

项目建设，可新增硬化道路12.116公里，可改善3500亩苹果示范基地生产道路。将改善生产生活条件，方便群众通行，促进群众增收致富。