附件1

2020年中央整合资金基础设施建设项目

实施方案

为了使2020年中央整合资金基础设施建设项目的顺利实施，根据《清涧县人民政府关于印发清涧县政府投资项目管理办法的通知》清政发〔2019〕19号文件要求，结合贫困村实际需求，特制定本实施方案。

- 项目名称：2020年中央整合资金基础设施建设项目

二、建设单位：清涧县扶贫开发办公室

三、项目负责人：韩世权

四、建设方式：由县扶贫办负责组织工程建设，村委会全程参与并进行监督。

五、建设地点：涉及5镇（中心）8个贫困村

六、建设性质：新建

七、项目建设内容、计划投资金额：

1、宽州镇乐堂堡便民服务中心曹家沟村村内道路建设工程，计划对场区院面采用180mm厚C30混凝土硬化3100㎡。投资32.150435万元。

2、石咀驿镇王家砭村内道路建设工程（二期），计划采用标砖硬化村内道路长1000m，宽2.5m。投资21万元。

3、店则沟镇峪口村红薯储藏库、辣酱厂配套及道路硬化工程，计划实施大棚基地道路及场地硬化440㎡；维修水毁路面66m;冷库基地硬化1670㎡;建大门一座。投资148万元。

4、宽州镇乐堂堡便民服务中心陈家河村毛野人沟过水桥工程，计划修建过水桥工程，桥面长14.5m，宽4m，高2m,安装三根Φ1m水泥管涵。投资7.5万元。

5、玉家河镇老舍古便民服务中心石硷里村内道路及养殖基地道路建设工程，计划实施村内道路标砖硬化长4960m,宽2m;养殖基地道路采用180mm厚C30混凝土硬化路面长776m,宽4m。投资125.5万元。

6、石咀驿镇牛家沟村村内道路建设工程（二期），计划采用标砖硬化村内道路长664m，宽2m。投资11.5万元。

7、宽州镇小岔则村村内道路建设工程（二期），计划采用标砖硬化村内道路长440m，宽2m。投资7.3万元。

8、石咀驿镇枣林则沟村村内道路建设工程，计划修建过水桥一座；立插砖硬化村内道路8.942公里。投资176万元。

八、建设期限：2020年9月—2020年11月。

九、绩效目标

项目建设完成后，改变贫困村群众的生产生活条件，降低劳动强度，提高农副产品销售、生产物资采购、生活用品的运输效率，降低生产支出成本，提高农民经济收益。

十、受益对象和带贫减贫机制:通过该项目的建设，来改善该村发展相关产业经济的基础生产条件，促进贫困村群众产业收入，巩固贫困群众脱贫成效。

十一、保障措施

（一）组织领导

严格按照《陕西省脱贫攻坚指挥部办公室关于印发<财政专项扶贫资金和涉农整合资金使用管理工作导引>的通知》（陕脱贫办函〔2017〕55号）、《陕西省财政厅等六部门关于印发<陕西省财政专项资金管理办法>》（陕财办农发〔2017〕57号）、《中共清涧县委、清涧县人民政府关于印发（清涧县打赢脱贫攻坚实施方案（2016—2020年）的通知》（清发〔2016〕2号）和《清涧县人民政府关于印发清涧县政府投资项目管理办法的通知》清政发〔2019〕19号文件精神，结合扶贫开发工作实际，与本项目建设类别相符的承建单位签订项目建设合同，确保项目建设有据可查，科学规范。

（二）资金保障

项目建设费用528.950435万元，使用财政扶贫资金。