附件1

2020年省级灾后重建专项资金项目

的实施方案

为了使2020年省级灾后重建专项资金项目的顺利实施，根据《清涧县人民政府关于印发清涧县政府投资项目管理办法的通知》清政发〔2018〕11号文件要求，结合农村实际需求，特制定本实施方案。

- 项目名称：2020年省级灾后重建专项资金建设项目

二、建设单位：清涧县扶贫开发办公室

三、项目负责人：韩世权

四、建设方式：由县扶贫办负责组织工程建设，村委会全程参与并进行监督。

五、建设地点：涉及全县11个镇（中心）25个行政村。

六、建设性质：维修及新修

七、项目建设内容、计划投资金额：该项目主要由全县11个镇（中心）25个行政村的26个产业配套设施工程组成。具体如下：

（1）石咀驿镇牛家沟村道路水毁维修工程，道路回填修复路段四处、安装过水管涵3处；路面修复标准砖立插路面及路基176m。计划投资5万元。

（2）石咀驿镇吴家沟村道路水毁维修工程，道路回填修复路段五处；路面修复标准砖立插路面及路基157.5m。计划投资3.6万元。

（3）宽州葛家岔村道路水毁维修工程，道路回填修复路段16处；安装过水管涵4处；路面修复标准砖立插路面及路基792m。计划投资14万元。

（4）宽州镇小岔则村道路水毁维修工程，道路回填修复路段9处；安装过水管涵1处，石砌挡墙22m；石砌收水口7个；路面修复标准砖立插路面及路基333.5m。计划投资20万元。

（5）宽州镇韩家硷村道路水毁维修工程，道路回填修复路段四处、安装过水管涵5处；路面修复标准砖立插路面及路基221.5m。计划投资6.7万元。

（6）双庙便民服务中心桑浪河村道路水毁维修工程，道路回填修复路段八处、安装过水管涵8处；路面修复标准砖立插路面及路基380m，；维修生产道路20.4km。计划投资28万元。

（7）李家塔镇后腰里村道路水毁维修工程，道路回填修复路段8处；安装过水管涵12处；路面修复标准砖立插路面及路基469m。计划投资20万元。

（8）李家塔镇李家坪村道路水毁维修工程，道路回填修复路段七处、安装过水管涵4处；石砌挡墙52m；路面修复标准砖立插路面及路基85m，计划投资35万元。

（9）李家塔镇呼家坬村道路水毁维修工程，道路回填修复路段俩处、安装过水管涵3处；路面修复标准砖立插路面及路基1050m，砖砌边沟1300m。计划投资25万元。

（10）李家塔镇韩家坪则村道路水毁维修工程，道路回填修复路段五处、桥涵面主段长20m，宽4m，高5m，砖砌边沟110m；安装过水管涵3处；石砌挡墙60m；混凝土路面修复20m。计划投资28万元。

（11）高杰村镇后坪村道路水毁维修工程，道路回填修复路段9处；路面修复标准砖立插路面及路基553.5m。计划投资24.7万元。

（12）下廿里铺镇鲍家沟村道路水毁维修工程，道路回填修复路段三处、安装过水管涵2处；路面修复标准砖立插路面及路基86m。计划投资5.5万元。

（13）下廿里铺镇高家硷村道路水毁维修工程，村委会后沟，沟槽段适合修建一座过水桥；安装过水管涵3处；路面修复标准砖立插路面30m。计划投资16万元。

（14）李家塔镇韩家辛庄村道路水毁维修工程，道路回填修复路段五处、路面修复标准砖立插路面及路基166m。计划投资3.7万元。

（15）乐堂堡便民服务中心麻则岔村水毁道路维修工程，道路回填修复路段五处；路面修复标准砖立插路面及路基210m。计划投资3.2万元。

（16）石咀驿镇拓家湾村水毁道路维修工程，道路回填修复路段十五处；路面修复标准砖立插路面及路基245m。计划投资2.7万元。

（17）双庙河便民服务中心惠家塬村水毁道路维修工程，道路回填修复路段十四处；路面修复标准砖立插路面及路基205m。计划投资2.5万元。

（18）解家沟镇郝村水毁道路维修工程，道路回填修复路段五处、安装过水管涵2处；路面修复标准砖立插路面及路基63m。计划投资7万元。

（19）老舍古便民服务中心马家山村水毁道路维修工程，道路回填修复路段七处、安装过水管涵2处；路面修复标准砖立插路面及路基107.5m。计划投资4万元。

（20）老舍古便民服务中心石硷里村水毁道路维修工程，道路回填修复路段十处；安装过水管涵1处；路面修复及新建标准砖立插路面及路基1196.5m，计划投资32万元。

（21）李家塔镇樊家岔村水毁道路维修工程，修复挡墙40米；修复厂房215㎡；修建排洪253米，修建边沟400米。计划投资11万元。

（22）李家塔镇韩家沟村水毁道路维修工程，道路回填修复路段六处、安装过水管涵2处；路面修复标准砖立插路面及路基380米。计划投资4.5万元。

（23）下廿里铺镇贺家沟村水毁土坝维修工程，坝体共计开挖及回填共计工动土方8250.64m³。计划投资4万元。

（24）下廿里铺镇贺家沟村水毁道路维修工程，道路回填修复路段五处；路面修复标准砖立插路面及路基248米。计划投资5万元。

（25）玉家河镇赵家坬村湖羊养殖基地水毁道路维修工程，安装过水管涵72米；路面修复混凝土路面及路基26米，路面采用180mm厚C30混凝土,混凝土边沟150米。计划投资8.1万元。

（26）店则沟镇峪口村养殖场道路、辣酱厂水毁维修工程，修复挡墙40m；修复厂房215㎡；修建排洪渠270m，修建边沟400m。维修道路180m,石砌边沟200m,购安管涵130m。计划投资80.8万元。

八、建设期限：2020年11月—2020年12月。

九、绩效目标

项目建设完成后，改变农村贫困户的生产生活条件，降低劳动强度，提高农副产品销售、生产物资采购、生活用品的运输效率，降低生产支出成本，提高农民经济收益。

十、受益对象和带贫减贫机制:通过该项目的建设，来改善农村发展相关产业经济的基础生产条件，促进贫困群众产业收入，巩固贫困群众脱贫成效。

十一、保障措施

（一）组织领导

县扶贫办为建设单位，各项目所在村委会为监督单位，各建筑公司为施工单位，县扶贫办与其他有关业务部门密切配合，密切合作，确保项目建设任务顺利完成。

（二）政策保障

严格按照《陕西省脱贫攻坚指挥部办公室关于印发<财政专项扶贫资金和涉农整合资金使用管理工作导引>的通知》（陕脱贫办函〔2017〕55号）、《陕西省财政厅等六部门关于印发<陕西省财政专项资金管理办法>》（陕财办农发〔2017〕57号）、《中共清涧县委、清涧县人民政府关于印发（清涧县打赢脱贫攻坚实施方案（2016—2020年）的通知》（清发〔2016〕2号）和《清涧县人民政府关于印发清涧县政府投资项目管理办法的通知》清政发〔2018〕11号文件精神，结合扶贫开发工作实际，与本项目建设类别相符的承建单位签订项目建设合同，确保项目建设有据可查，科学规范。

（三）资金保障

项目建设费用400万元，使用财政扶贫资金。